Dere skal:
1. Analysere situasjonen:

Les rammefortellingen og beskriv kort hva som kjennetegner storming-fasen.

Storming er fasen i et gruppeprosjekt hvor konflikter og uenigheter mellom gruppemedlemmene viser seg. Ifølge rammefortellingen blir storming fasen beskrevet etter seks uker. Det står: “Etter seks uker har prosjektet gått inn i storming fasen der ulike faglige perspektiver og personlige preferanser begynner å kollidere”. Silje og Sivert har gått i uenighet der hvor Sivert mener at Siljes forslag er urealistisk, usikkert og veldig dyrt. Det foregår en til storming fase mellom Jabir og Hamdi, i denne storming fasen mener Jabir at gruppen skal være åpent og rom for innspill mens Hamdi ønsker en kontrollert løsning gjennom kommunens plattform.

Diskuter hvilke faktorer som kan føre til konflikt i tverrfaglige team

Et tverrfaglig team består av gruppemedlemmer som har en felles interesse og et felles mål for å oppnå elementene i jerntriangelet. Allikevel vil medlemmene ha ulike verdier, og komme fra ulike bakgrunner og med forskjellige prioriteringer. Dette kan føre til at de oppfatter samme ting annerledes og kan deretter danne grunnlag for konflikt (Jacobsen, 2016, s. 57). De forskjellige prioriteringene kan føre til interdependens mellom partene, som vil si at hvert medlem i gruppen blir tildelt en oppgave de må utføre (Jacobsen, 2016, s. 59). Dersom et medlem ikke utfører sin del av oppgaven, vil det føre til negative konsekvenser for de andre medlemmene og et ufullstendig arbeid. I tillegg vil dårlig kommunikasjon og uklare forventinger skaper misforståelser og usikkerhet, og i stedet for å ha en åpen og ærlig dialog velger medlemmene heller å unngå temaet og konflikten utvikler seg i negativ retning. Mangel på ressurser og ujevn arbeidsfordeling kan føre til konkurranse og hierarki, og makt- og statusforskjeller mellom medlemmene fordi det oppstår allianser og sammenslutninger, noe som oppfattes kontroversielt blant medlemmene ettersom alle bør behandles likt og rettferdig, uansett stilling.

En konflikt består av fire faser; latent konflikt, oppfattet konflikt, følt konflikt og manifest eller uttrykt konflikt. Disse fasene omgår strukturelle forutsetninger for konflikt, hvilken oppfatning medlemmene får av konflikten, hvilke følelser og emosjoner som blir involvert, og hvordan konflikten uttrykkes gjennom ord og handlinger (Jacobsen, 2016, s. 60). Det vil ofte være to involverte i starten av en konflikt, men i løpet av disse fasene vil konflikten bli synlig for flere i gruppen og dermed vil flere bli involvert. En eksponert konflikt kan i noen tilfeller videreutvikle seg fra de som opprinnelig var involvert og overføres til andre medlemmer i stedet.

Drøft hvilke utfordringer Erling står overfor som prosjektleder.

Erling har teammedlemmer som er i uenighet, noe som kan skape flere utfordringer for han. Den første utfordringen er de anstrengte forholdene mellom Sivert og Silje. Ifølge rammefortellingen utvikler konflikten mellom dem seg fra en sakskonflikt til en personkonflikt fordi de er uenig om teknologivalg og design. Slike personkonflikter er mer krevende for en leder å håndtere enn sakskonflikter. Likevel er de typiske i storming-fasen innenfor teamutvikling. I storming-fasen blir uenigheter og rolleavklaringer ofte hovedårsaken til konflikter og spenninger. Sivert, som IT-rådgiver og opptatt av IT-sikkerhet og kostnad, har naturligvis ikke samme prioriteringer som UX-designeren Silje, som prioriterer brukervennlighet. Dette er derfor en naturlig friksjon.

Ettersom begge sidene av konflikten er legitime, kan dette være svært utfordrende for Erling, fordi det kan være vanskelig å komme til en enighet uten at en av partene føler seg overkjørt. Balansen mellom å være objektiv og subjektiv i denne situasjonen kan være vanskelig for Erling, fordi det ofte er han som må ta en beslutning dersom Sivert og Silje ikke klarer å bli enige.

Dermed kan konflikten spre seg videre i teamet dersom Erling velger et alternativ som ikke tar hensyn til både Sivert og Silje. De andre teammedlemmene kan også ha preferanser, enten de støtter Sivert eller Silje. Uansett vil noen bli misfornøyde dersom det motsatte valget blir tatt, noe som viser prosjektlederens utfordring ved å balansere både relasjoner og fremdrift. Dette kan resultere i videre konflikt innad i gruppen, noe som igjen kan føre til synkende motivasjon. Lav motivasjon kan påvirke fremdriften, som igjen vil påvirke hele gruppen, inkludert Erling på en negativ måte. Dette viser hvorfor dette blir en lederutfordring og ikke bare en uenighet.

En annen utfordring for Erling er tidsfristen som nærmer seg. I et team som allerede er preget av konflikt, kan tidspress og stress forsterke spenningene mellom gruppens medlemmer. Som en konsekvens av dette kan det bli vanskelig å levere en solid prototype. En prototype av lav kvalitet kan ha svært negative konsekvenser for tilliten til Erling som prosjektleder innad i organisasjonen, noe som kan gjøre situasjonen enda mer utfordrende for ham på lang sikt.

2. Definere tre hovedbeslutninger Erling må ta.

• Velg tre situasjoner der Erling må velge mellom minst to alternativer.
• Beskriv hvert valg og hvilke mulige konsekvenser det får for teamet (både
positive og negative).
• Hver beslutning skal lede videre til et nytt scenario – slik at storylinen utvikler seg i tre ledd.

Konflikt 1: Sivert og Silje

Valg 1: Erling går til HR for å få en nøytral mekler.

Mulige konsekvenser:

(positiv) HR bistår som en nøytral part. Silje og Sivert klarer å bli enige.

(negativ) De blir ikke enige, og HR kommer med et kompromiss som de må følge.

Scenario:

(positiv) Silje og Sivert kom til enighet og har begynt å samarbeide tettere for å unngå videre konflikt.

(negativ) Det er fortsatt dårlig stemning etter kompromisset. Silje føler at hun kom dårligere ut enn Sivert og motivasjonen hennes svekkes.

Valg 2: Erling tar en individuell samtale med begge to.

Mulige konsekvenser:

(Positiv) Erling tar en prat med begge separat, de føler de blir hørt og at Erling forstår deres bekymringer. Han oppfordrer dem til å bli enige, ellers vil han ta en bestemmelse.

(Negativ) De føler de blir overkjørt og at Erling ikke forstår viktigheten av hva de mener er best for prosjektet.

Scenario:

(Positiv) Etter samtalen med Erling er begge partene innforstått med at de må bli enige ellers så kommer Erling til å ta en sjefsavgjørelse. De ønsker å finne en løsning sammen og klarer det.

(negativ) Silje og Sivert føler at Erling ikke hørte etter og blir ikke enige. Deres tillit til Erlings ledelse svekkes, og konflikten blir ikke løst.

Konflikt 2: Hamdi og Jabir

Valg 1: Erling tar tidlig dialog med begge to for at konflikten ikke skal eskalere.

Mulige konsekvenser:

(Positiv) Hamdi og Jabir begynner å kommunisere bedre.

(Negativ) De fortsetter i sin bane med å få gjennom sitt forslag.

Scenario:

(Positiv) Med kommunikasjonen nå forbedret mellom dem kommer Hamdi og Jabir frem til løsninger de begge kan være enig i.

(Negativ) For å få gjennom sitt forslag samler Hamdi og Jabir hver sine støttespillere og konflikten eskalerer. Prosjektet blir forsinket.

Valg 2: Erling lar dem finne ut av det selv

Mulige konsekvenser:

(Positiv) De finner en løsning for hvordan innbyggerne kan delta i digitale folkemøter som de begge kan stå inne for.

(Negativ) Misnøyen mellom dem bygger seg opp.

Scenario:

(Positiv) De finner en løsning de er fornøyde med og relasjonen mellom dem blir bedre. De jobber sammen, og prototypen kan bli ferdig til fristen.

(Negativ) Uenigheten utvikler seg til en stor sakskonflikt. Og Erling må ta en ny avgjørelse for hvordan dette kan håndteres. Konflikten hindrer teamet fra å nå fristen.

Hvordan bevare motivasjonen i teamet?

Valg 1: Erling fokuserer på teambygging for å forbedre relasjonene.

Mulige konsekvenser:

(Positiv) Teammedlemmene får positive opplevelser med hverandre og de lærer å kommunisere bedre.

(Negativ) Frustrasjonen fra prosjektet bærer over til teambyggingen og relasjonene blir ikke bedre.

Scenario:

(positiv) Etter teambygging har teamet lært hverandre å kjenne bedre, og de forsøker i større grad å se fra de andres synspunkt.

(negativ) Etter teambyggingen har de ulike medlemmene forbedret relasjonen med sine støttespillere og stemningen mellom de uenige forblir antent. Dette lover ikke godt for prosjektet.

Valg 2: Erling pusher mot fremgang

Mulige konsekvenser:

(positiv) Teamet setter pris på fremdrift, og jobber mot fristen.

(negativ) Teamet klarer ikke å jobbe effektivt mot fristen når kommunikasjonen og stemningen mellom dem er amper.

Scenario:

(positiv) Teamet motiveres til å bare får prosjektet overstått, og demper deres vilje til å få gjennom egne forslag for at de skal lettere bli ferdig.

(negativ) Teamets motivasjon er lav, kommunikasjonen dårlig, og tilliten til Erling svekkes etter hans forslag om å pushe fremover. Prosjektet stagnerer, og frustrasjonen vokser.

• Bruk pensum og begrunn faglig de beslutningene som tas.

1. Hamdi vil bruke en kontrollert, kommunal plattform, og Jabir vil ha en mer åpen, dialogbasert løsning med spontanitet. Sivert vil ha en trygg, stabil og sikker teknisk løsning og bruke teknologi som er realistisk, gjennomførbar og ikke for dyr, og unngå løsninger som kan skape risiko eller bli vanskelig å vedlikeholde. Silje vil ha en mer innovativ, fleksibel og brukervennlig løsning og unngå at Siverts tekniske valg begrenser designet, og lage en portal som ser bra ut og fungerer godt for innbyggerne. For å få håndtere konflikten må Erling bestemme seg for hvilken metode for design gruppen skal bruke. Erling bestemmer seg å ta det han mener er den sikreste metoden, for å bruke tiden fornuftig og velger Sivert sin ide om en trygg stabil og sikker metode.

2. Erling setter opp ett møte der gruppa kan løse konflikten, men de kommer til ett punkt der ingen blir enige så hele gruppa må samarbeide bedre for å lage en ny metode de kan utføre oppgaven på.

3.

3. Lage en visuell fremstilling av storyline-strukturen.
• Tegn et beslutningstre eller flytskjema som viser hvordan situasjonen
utvikler seg.
• Bruk korte beskrivelser av hendelser, valg og utfall (for eksempel «Erling tar
det opp i plenum → åpen konflikt → ny forståelse»).
• Figuren skal gi et tydelig overblikk over hvordan ulike valg fører til ulike
resultater.

Konflikt 1:

“Erling går til HR -> de blir enige -> tettere samarbeid”

Alt. “Erling går til HR -> kompromiss -> Siljes motivasjon svekkes”

“Erling tar individuelle samtaler -> oppfordrer til enighet -> de blir enige”

Alt. “Erling tar individuelle samtaler -> føler seg overkjørt -> ikke enige”

Konflikt 2:

“Erling tar tidlig dialog -> bedre kommunikasjon -> enighet”

Alt. “Erling tar tidlig dialog -> ingen bedring -> konflikten eskalerer”

“Erling lar dem ordre på egenhånd -> finner en løsning sammen -> enighet”

Alt. “Erling lar dem ordre på egenhånd -> misnøye fortsetter -> sakskonflikt”

Konflikt 3:

“Erling fokuserer på teambygging -> lærer å kommunisere bedre -> prøver å se fra hverandres synspunkt”

Alt. “Erling fokuserer på teambygging -> relasjonene blir ikke bedre -> antent stemning”

“Erling pusher for fremgang -> setter pris på fremdrift -> motiveres”

Alt. “Erling fokuserer på fremgang -> jobber ikke effektivt ->prosjektet stagnerer”

4. Beskrive de tre endepunktene (konklusjonene).
Avslutt storylinen med tre mulige utfall, for eksempel:
§ Teamet gjenoppretter tillit og går videre til norming-fasen.
§ Konflikten løses delvis, men relasjonene er fortsatt sårbare.
§ Prosjektet mister samhold og forsinkes

Til slutt i prossesen ender teamet i ett av tre forskejllige endepunkter avhengig av hvilket valg Erling tar?

Kildeliste

Gjøsund, P., & Huseby, R. (2015). To eller flere: Basiskunnskaper i gruppepsykologi (4. utg.). Cappelen Damm Akademisk.

Jacobsen, D. I. (2016). Engangsorganisasjonen. Fagbokforlaget.

GitHub repository:

https://github.com/Astridesk/Gruppeinnlevering-2-IS-118-H-st-2025.git